Гибкие Методы Разработки
Даниэль Надь
nagydani@epointsystem.org
LVEE 2007, Гродно, Беларусь

---
Гибкие Методы Разработки
Обзор
Цели и главные аттрибуты
Контекст: глобализация и аутсорсинг
Гибкая формулировка задания
Гибкие принципы програмирования:
  - TDD, CI, TBD, FRF, EP
Гибкий менеджмент проэкта:
  - Scrum

---
Цели и главные аттрибуты
Отрицательные
Не тратить попусту время и деньги
Не строить ненужные планы
Не писать никем не читаемые документы
Не писать никому не нужный код
по возможности...
Утвердительные
Мелкие шаги и четкие сроки
Планирование на один шаг вперед
Документация и код рождаются вместе
Отказ от задуманного на любом этапе
Полезная отдача от каждого этапа

---
Контекст: Глобализация
Разные страны — разные цены
Продаем то, что можем; покупаем то, что нужно
Примеры из (моей) жизни:
  - Финляндия / Венгрия
  - Венгрия / Узбекистан
Основные риски:
  - Заказчик не (так) заплатит
  - Подрядчик не (то) напишет

---
Гибкая формулировка
Иерархия этапов разработки
  - Проэкт (Project)
  - Майлстоун (Milestone)
  - Спринт (Sprint) — 2-4 недели
  - Задача (Task)
Списки требований
  - Product backlog (заказчик)
  - Sprint backlog (менеджер подрядчика)

---
Гибкое програмирование
Test Driven Development
Continuous Integration
Tracer-bullet Development
Frequent Refactoring
Extreme Programming

---
Гибкий менеджмент: скрам
Роли
  - Product owner (представитель заказчика)
  - Scrum Master (менеджер подрядчика)
  - Остальные разработчики
Индикатор прогресса: burndown chart
Короткое совещание каждый день:
Daily Scrum
Правила игры

---
Гибкие Методы Разработки
Благодарю за внимание!
Гибкие Методы Разработки